## Slide 1: Statusmøde 2

## Slide 2: Projekt
Top-down 2d 2-player skydespil med progresserende levels og et købesystem
Notes: Christoffer

## Slide 3: Demonstration af program
Notes: Elias

## Slide 4: Projektstyring
Bagud planen. Burde være færdig med kode I går
Iteration 7 færdig I dag
Iteration 8 (sidste) færdig søndag (skrottet en task)
Rapport næste uge
Udviklingshastighed på 69% gør det muligt
Notes: Christoffer

## Slide 5: Burndown
Notes: Christoffer

## Slide 6: Brugertests
Notes: Elias

## Slide 7: Paper prototype
Notes: Elias

## Slide 8: Iteration 3 - test
Spørgsmål
Er menuskærmen intuitiv og nem at bruge?
Hvordan føles det at bevæge sig rundt på banen?
Er det nemt at styre spilleren på banen?
Svar opsummering
Menuskærm god
Hakkende kollision
Ja
Notes: Christoffer

## Slide 9: Iteration 5 - test
Spørgsmål
Føles ”kampen” naturlig
Giver våbenbutikken mening og er den overskuelig?
Hvordan føles de forskellige våben at bruge?
Svar opsummering
Ja – bortset fra den blev stuck
Dårligt UI
Cooldown
Notes: Christoffer